ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI HMIS 4.0

Dự án Chuyển đổi tại 135 Trạm Y tế

(TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Vũng Tàu)

[LƯU Ý] Phạm vi đánh giá: 128 đơn vị chưa triển khai HMIS 4.0, thuộc diện cần chuyển đổi (gồm 62 trạm tại TP.HCM [60 HIS-L3 + 2 HIS-L2], 36 trạm tại Bình Dương [100% HIS-L3] và 30 trạm tại Vũng Tàu [100% HIS-L3]). Thời điểm đánh giá: Tháng 6/2026

---

1. CHI PHÍ TRIỂN KHAI

1.1. Chi phí đối với khách hàng (Trạm Y tế)

[QUAN TRỌNG] Đây là rào cản tài chính lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chuyển đổi của các đơn vị.

Chính sách giá tạm thời của HIS 4.0 (DMS cung cấp):

Khoảng 1.500.000 VNĐ / 8 users / tháng, mỗi user bổ sung thêm cộng 150.000 VNĐ/user/tháng.

Sản phẩm bao gồm: Chức năng HMIS hiện tại + EMR (Bệnh án điện tử) + KSK (Khám sức khỏe) toàn dân.

1.2. Chi phí triển khai phía VNPT

[LƯU Ý] VNPT HCM chưa tự đánh giá được chi tiết chi phí triển khai nội bộ cho phần này — cần phối hợp thêm các phòng ban chuyên môn để hoàn thiện số liệu.

Các hạng mục dự kiến phát sinh:

Nhân sự thực địa: Khảo sát, setup, tập huấn, go-live và hỗ trợ sau go-live.

Đi lại & công tác: Di chuyển đến 128 TYT trải rộng trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Vũng Tàu.

Chi phí đào tạo tập huấn: Chi phí tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp/gián tiếp.

Hỗ trợ kỹ thuật từ DMS: Chi phí liên quan đến dịch vụ tích hợp kỹ thuật (nếu có).

---

2. NHÂN SỰ

2.1. Nhân sự VNPT HCM

Tổng đội ngũ triển khai: … nhân sự (được phân bổ tại 3 tỉnh/thành…)

Nhân sự trực tiếp tại TP.HCM: Có… nhân sự chịu trách nhiệm quá trình cấu hình, setup hệ thống, đào tạo tập huấn, go-live và hỗ trợ sau triển khai cho các trạm.

| Nhiệm vụ | Mô tả |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 🔍 Khảo sát hiện trạng | Đánh giá hạ tầng, hệ thống đang dùng, số lượng máy tính, kết nối mạng tại từng TYT |
| 🛠️ Cấu hình & Setup | Thiết lập danh mục (dịch vụ, thuốc, ICD...), tạo tài khoản, phân quyền hệ thống |
| 🎓 Đào tạo tập huấn | Hướng dẫn sử dụng HIS 4.0 cho cán bộ y tế tại các TYT |
| 🚀 Hướng dẫn go-live | Hỗ trợ trực tiếp tại hiện trường khi TYT chính thức vận hành |
| 📞 Hỗ trợ sau go-live | Hotline, hỗ trợ onsite khi phát sinh sự cố sau khi đưa vào sử dụng |

Đánh giá tải công việc thực tế tại từng địa bàn:

Tổng số TYT cần chuyển đổi: 128 đơn vị.

TP. Hồ Chí Minh: 62 trạm (gồm 60 HIS-L3 + 2 HIS-L2

Bình Dương: 36 trạm (100% HIS-L3; phụ trách bởi 2 nhân sự) -> Trung bình 18 trạm / 1 nhân sự.

Vũng Tàu: 30 trạm (100% HIS-L3)

2.2. Vai trò của DMS

Đội ngũ DMS tương tác và hỗ trợ trực tiếp rất tích cực

Các nội dung DMS hỗ trợ:

Hỗ trợ trực tiếp: Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình, phản hồi nhanh chóng và tích cực trước các yêu cầu từ VNPT HCM.

Xử lý lỗi & cập nhật: Khắc phục các lỗi phát sinh của phần mềm và cập nhật bản vá.

Cập nhật danh mục: Hỗ trợ cập nhật và đồng bộ danh mục từ HIS L3 → HMIS → HIS 4.0.

3. DỮ LIỆU & ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI

3.1. Hiện trạng hệ thống & Phân bổ trạm y tế

Tổng quy mô dự án: 135 Trạm Y tế.

Hiện trạng sử dụng:

HMIS 4.0 (Đã chạy): 7 trạm (chiếm ~5,2%).

Cần chuyển đổi sang HIS 4.0: 128 trạm (chiếm ~94,8%).

Phân loại trạm cần chuyển đổi theo địa bàn & hệ thống cũ:

TP. Hồ Chí Minh (62 trạm): Gồm 60 trạm HIS-L3 và 2 trạm HIS-L2.

Bình Dương (36 trạm): Toàn bộ 36 trạm HIS-L3 (chỉ chuyển đổi HMIS qua 4.0).

Vũng Tàu (30 trạm): Toàn bộ 30 trạm HIS-L3 (chỉ chuyển đổi HMIS qua 4.0).

Đặc điểm phân tách hệ thống:

HIS-L3 (126 trạm): Chiếm 98,4% tổng số trạm cần chuyển đổi. Đây là trọng tâm chuyển đổi của cả 3 khu vực.

HIS-L2: 2 trạm (chiếm 1,6% số trạm cần chuyển đổi và chỉ có tại TP.HCM).

Kế hoạch chuyển đổi: Dự án yêu cầu chuyển đổi toàn bộ (chuyển đổi hết) cả 128 trạm (bao gồm 126 trạm HIS-L3 và 2 trạm HIS-L2) sang HIS 4.0. Lộ trình triển khai sẽ tập trung ưu tiên hoàn thiện HIS 4.0 trên nhóm HIS-L3 quy mô lớn, đồng thời triển khai cấu hình và chuyển đổi nhóm HIS-L2 tại TP.HCM.

#### Các trạm đang triển khai thử nghiệm hiện tại (đã khởi tạo site):

TYT Phường Xuân Hòa

TYT Phường Bến Thành

TYT Phường Bình Tiên

TYT Phường Bình Tây

TYT Phường Bình Phú

TYT Phường Phú Định

#### Các đơn vị dự kiến chuyển đổi để chạy bệnh án điện tử (EMR) theo yêu cầu khách hàng:

Chuyển đổi 2 Phòng khám thuộc 2 trạm y tế sau:

TYT Phường Xóm Chiếu

TYT Phường Tân Bình

3.2. Đánh giá chi tiết chuyển đổi từ HIS-L3 (HMIS cũ) sang HIS 4.0

[CẢNH BÁO] Đây là nhóm có mức độ khó khăn cao hơn trong việc triển khai do sự khác biệt lớn về giao diện và hệ thống đang trong giai đoạn hoàn thiện.

a) Về sản phẩm & mức độ hoàn thiện:

Hệ thống HIS 4.0 hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, do đó còn nhiều cấu hình cần phải tiếp tục bổ sung, điều chỉnh; nhiều yêu cầu nghiệp vụ thực tế của đơn vị chưa được đáp ứng đầy đủ.

Quy trình liên thông BHXH: Hệ thống chưa thực hiện validate tốt các trường thông tin bắt buộc theo chuẩn dữ liệu, dẫn đến việc mất rất nhiều thời gian để rà soát, chỉnh sửa bổ sung thủ công sau khi gửi hồ sơ lên cổng Bảo hiểm xã hội.

b) Về giao diện & trải nghiệm người dùng:

Giao diện HIS 4.0 khác biệt hoàn toàn so với HMIS cũ mà người dùng đã quen sử dụng nhiều năm qua.

Chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian đào tạo lại và cần đội ngũ kỹ thuật túc trực hỗ trợ nhiều hơn trong giai đoạn đầu go-live.

c) Về dữ liệu:

Dữ liệu danh mục: Có thể đồng bộ trực tiếp từ HMIS sang HIS 4.0. Tuy nhiên, sau khi đồng bộ vẫn phải tiến hành rà soát thủ công rất kỹ do phát sinh tình trạng thiếu hoặc sai lệch thông tin danh mục.

Dữ liệu lịch sử khám chữa bệnh: Vẫn có độ phức tạp cao do cấu trúc CSDL khác biệt.

---

3.3. Đánh giá đối với các đơn vị đang sử dụng HIS-L2

[CHÚ Ý] Chỉ có 2 trạm sử dụng HIS-L2 (đều thuộc địa bàn TP.HCM) đang hoạt động ổn định. Tuy nhiên, theo yêu cầu chuyển đổi toàn diện của dự án, 2 trạm này vẫn phải thực hiện chuyển đổi sang HIS 4.0.

Đánh giá về hệ thống HIS-L2 tại địa bàn:

Ưu điểm:

Được sử dụng rộng rãi tại nhiều tỉnh thành nên có một cộng đồng người dùng lớn.

Nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến và tư vấn giải pháp hợp lý từ cộng đồng, giúp hệ thống tới thời điểm hiện tại đã tương đối hoàn thiện và chạy ổn định.

Nhược điểm & Tính phù hợp:

Chỉ phù hợp cho các phòng khám hoặc bệnh viện từ tuyến 3 trở lên.

Không phù hợp cho Trạm Y tế cơ sở do thiếu hoàn toàn các phân hệ chức năng về y tế dự phòng (quản lý chương trình, tiêm chủng, dân số...).

---

4. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ & KIẾN NGHỊ

4.1. Rủi ro & Đánh giá mức độ chuyển đổi

| Yếu tố | Mức độ (HIS-L2 - 2 trạm) | Mức độ (HIS-L3 - 126 trạm) |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Quy mô cần chuyển đổi | 🟢 Cực nhỏ (2 trạm) | 🔴 Cực lớn (126 trạm - chiếm 98,4%) |
| Kế hoạch chuyển đổi | 🟡 Bắt buộc chuyển đổi (theo yêu cầu dự án) | 🟡 Dự kiến triển khai sớm |
| Khó khăn tập huấn | 🟢 Thấp (giao diện tương đồng) | 🔴 Cao (giao diện khác hoàn toàn) |
| Rủi ro chuyển đổi danh mục | 🟢 Thấp | 🟡 Trung bình (đồng bộ được nhưng cần rà soát kỹ lỗi/thiếu) |
| Rủi ro liên thông & cổng BHXH | 🟢 Thấp | 🔴 Cao (chưa validate dữ liệu bắt buộc đầu vào) |
| Mức độ hoàn thiện phần mềm | 🟢 Đã hoàn thiện | 🔴 Đang hoàn thiện, thiếu chức năng |

4.2. Kiến nghị

- Chuyển đổi toàn diện nhóm HIS-L2 tại TP.HCM: Mặc dù 2 trạm HIS-L2 tại TP.HCM hoạt động ổn định, cần nghiêm túc tuân thủ yêu cầu bắt buộc chuyển đổi toàn diện của dự án sang HIS 4.0. Tận dụng lợi thế cấu trúc CSDL và giao diện tương đồng của HIS-L2 để đẩy nhanh khâu cấu hình và đào tạo cho 2 trạm này.

Tập trung hoàn thiện HIS 4.0 trước khi triển khai diện rộng: Yêu cầu DMS bổ sung tính năng validate dữ liệu bắt buộc trước khi gửi cổng Bảo hiểm để giảm tải công việc rà soát thủ công của trạm.

Thực hiện rà soát kỹ dữ liệu danh mục đồng bộ: Mặc dù danh mục đồng bộ trực tiếp được từ HMIS, 4 nhân sự kỹ thuật VNPT HCM cần lập quy trình kiểm tra chéo kỹ lưỡng để bổ sung các thông tin bị thiếu/sai lệch trước khi bàn giao.

Triển khai thử nghiệm có chọn lọc: Bám sát tiến độ tại 6 trạm đang thử nghiệm (Xuân Hòa, Bến Thành, Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Định) và 2 phòng khám chạy EMR (Xóm Chiếu, Tân Bình) để rút kinh nghiệm, tối ưu hóa giao diện và tính năng trước khi chuyển đổi toàn bộ HIS-L3.